**Информация**

**по информированию жителей сельсовета о ходе реализации проекта благоустройства общественной территории в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы»**

 В ходе собрания жителей Клюквинского сельсовета Курского района, которое состоялось 29 марта 2022 года в пос. Маршала Жукова, Глава Клюквинского сельсовета Курского района Лыков Виктор Леонидович проинформировал жителей о проведении работ по благоустройству общественной территории "Набережная искусственного водоема" (Функциональная зона №3 Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" 4-й этап: устройство воркаут-площадки, расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, пос. Маршала Жукова, 6-й квартал", проводимых в рамках реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2024 годы".

Работы по благоустройству общественной территории "Набережная искусственного водоема" (Функциональная зона №3 Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" 4-й этап: устройство воркаут-площадки, расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Клюквинский сельсовет, пос. Маршала Жукова, 6-й квартал, будет выполнять подрядная организация Индивидуальный предприниматель Шевердин Дмитрий Сергеевич.

Дата начала работ благоустройства общественной территории: 16.05.2022, дата окончания работ: 01.09.2022.

В рамках реализации 4-го этапа благоустройства общественной территории будут выполнены следующие работы по устройству воркаут-площадки (СО 7.41 Воркаут макси комплекс) и уличных тренажеров.



