Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» за 2024 год

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Благоустройство территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 25 декабря 2019 г. № 226.

В бюджете муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию мероприятий Программы в 2024 году было предусмотрено 15 371000 руб. Финансовое обеспечение мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области и бюджета Курской области.

По состоянию на 01.01.2025г. выполнены мероприятия на общую сумму 15020695,05 руб., в том числе:

1. Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов, в том числе:

- мероприятия по совершенствованию, техническому обслуживанию сетей наружного освещения, ремонт уличного освещения населенных пунктов Клюквинского сельсовета Курского района Курской области. Данные мероприятия выполнены с привлечением организаций- обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Курск, ПАО «Россети Центр;

- мероприятия по благоустройству тротуарных дорожек, мусорных контейнерных площадок, мероприятия по благоустройству набережной, установке пандуса, обследование гидротехнических сооружений пруда д. Долгое приобретению бункеров ТБО, материальных хозяйственных товаров, уличных светильников. Данные мероприятия выполнены с привлечением ООО "Экспресс", ИП Лазарян Т.М, ИП Шевердин Д.С., ИП Руднев А.К., ООО «Завод Щигор»

- мероприятия по вывозу ТКО. Данные мероприятия выполнены с привлечением АО «САБ по уборке г. Курска»;

- мероприятия по разработке проектно-сметной документации, проведению проверки сметной документации, технический надзор. Данные мероприятия выполнены с привлечением организаций- АУКО "ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА", ООО "Курск Проект Строй".

Приложения:

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год.

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год.

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Клюквинский сельсовет" Курского района Курской области на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Клюквинскийй сельсовет" Курского района Курской области, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | кредиторская задолженность за отчетный период |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. кредитор-ская задолжен-ность прошлого отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 0 | 0000000 | - Программа «Благоустройство территории Клюквинского сельсовете Курского района Курской области» | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 15 371,000 | 15020,695 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 0000000 | Подпрограмма « Благоустройство территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 15 371,000 | 15020,695 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 0100000 | - Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов" | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 |  |  |  |  | 15 371, 000 | 15 020,695 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 244 | 15 371,000 | 15 020,695 | 0 | 0 |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 01 С1433 | 247 | 2 500,000 | 2315,289 |  |  |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 05 | 03 | 07 3 03 С1433 | 244 | 12871,000 | 12705,406 |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оценка расходов согласно муниципальной программе на отчетную дату | фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07 |  | - Программа « Благоустройство территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» | всего | 15 371,000 | 15 020,695 | 97,7 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 15 371,000 | 15 020,695 | 97,7 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |
| 07 | 3 | - Подпрограмма « Благоустройство территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» | всего | 15 371,000 | 15 020,695 | 97,7 |
|  |  |  | - средства местного бюджета | 15 371,000 | 15 020,695 | 97,7 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | - средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | - |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за 2024 год

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ М |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 3 | 0000000 | Подпрограмма « Благоустройство территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 0100000 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов" |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | 01 С1433 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 2024 год | 2024 год | оснащение населенных пунктов поселения детским игровым оборудованием; обеспечение населенных пунктов уличным освещением; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, за счет привлечения жителей поселения и предприятий, расположенных на территории сельсовета к работам по благоустройству, опиливания аварийно-опасных деревьев | оснащение населенных пунктов поселения детским игровым оборудованием; обеспечение населенных пунктов уличным освещением; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, за счет привлечения жителей поселения и предприятий, расположенных на территории сельсовета к работам по благоустройству, опиливания аварийно-опасных деревьев |  |
| 07 | 3 | G2 52690 | Основное мероприятие «Мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 3 | G2 52690 | Мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | 2024 год | 2024 год | Обеспечение населенных пунктов контейнерами для раздельного накопления ТКО (100%) | Обеспечение населенных пунктов контейнерами для раздельного накопления ТКО (100%) |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Клюквинском сельсовете Курского района Курской области» не осуществляется оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Клюквинского  сельсовета Курского района Курской области»

- за 2024 год

- В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клюквинского сельсовета Курского района Курской области», утвержденным постановлением Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 194, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» (далее – Программа) за 2024 год:

- Оценивается степень реализации мероприятий Программы:

СРМ = МВ / М, где:

СРМ - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

МВ - количество мероприятий, выполненных в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Форма 2

| № п/п | Наименование подпрограммы | Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, М | Количество мероприятий, выполненных в отчетном году, МВ | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), СРМ = МВ / М | Обоснование причин невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма « Благоустройство территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» | 3 | 3 | 97,7% |  |
| 3 | ИТОГО по программе | 3 | 3 | 97,7% |  |

- Оценивается степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области в целом:

ССУР = РФ / РП, где:

ССУР - степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

Под фактическими расходами понимается сумма расходов на реализованные мероприятия, в том числе неоплаченные расходы бюджета муниципального образования «Клюквинский сельсовет» Курского района Курской области.

РП - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Форма 3

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РП | Фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году, РФ | Степень соответствия муниципальной программы (подпрограммы) запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования "Клюквинский сельсовет", ССУР = РФ / РП | Обоснование причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории Клюквинского сельсовета Курского района Курской области» | 15 371,000 тыс. руб. | 15 020,695 тыс. руб. | 0,98 |  |
| 3 | Итого по программе | 15 371,000 тыс. руб. | 15 020,695 тыс. руб. | 0,98 |  |

Вывод: По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 0,98. В соответствии с постановлением Администрации Клюквинского сельсовета Курского района Курской области от 11.10.2013г. № 194 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клюквинского сельсовета Курского района Курской области»» данное значение (0,98) эффективности реализации муниципальной программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности муниципальной программы.